## Приложение № 2

к Соглашению

на 01 января 2019г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Клопицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий ("Дорожная карта") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» |  |
| 1. | Приобретение уличного электрооборудования д.Кемполово |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Дог.№7 от 12.04.2018г. |
| 1.2. | Приобретение уличного электроорборудования | Май-июнь 2018 | Подрядная организация | Приобретение уличного электрооборудования д.Кемполово | тов. накл. № 5 от 16.04.2018г.. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май-июнь 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Акт приема-передачяи объекта заказчику подрядчиком | тов. накл. № 5 от 16.04.2018г.. |
| 2. | Приобретение уличного электрооборудования д.Медниково |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Дог.№9 от 19.04.2018г. Дог.№8 от 16.04.2018г. |
| 2.2. | Приобретение уличного электрооборудования д.Медниково | Май-июнь2018 | Подрядная организация | Приобретение уличного электрооборудования п.Жилгородок | тов.накл.№7 от 20.04.2018г. тов.накл.№ 6 от 17.04.2018г.. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май-июнь 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Акт приема-передачяи объекта заказчику подрядчиком | тов.накл.№7 от 20.04.2018г. тов.накл.№ 6 от 17.04.2018г. |
| 3. | Приобретение щебня для ремонта дорог д.Ронковицы, д.Ольхово, д.Греблово |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Дог.№ 2/05-2018 от 29.05.2018г. Дог.3/05-2018 от 30.05.2018г. |
| 3.2. | Приобретение щебня для ремонта дорог | Май-июнь 2018 | Подрядная организация | Приобретение щебня для ремонта дорог д.Ронковицы, д.Ольхово, д.Греблово | Сч.№ 8 от 07.06.2018г., Сч.№ 3 от 05.06.2018г. |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май-июнь 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Акт приема-передачяи объекта заказчику подрядчиком | Сч.№ 8 от 07.06.2018г., Сч.№ 3 от 05.06.2018г. |
| 4. | Вывоз несанкционированной свалки д.Медниково |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Заключение муниципального контракта | Контракт № НТБО-05/18 от 03.05.2018г. |
| 4.2 | Вывоз несанкционированной свалки д.Медниково | Май-июнь2018 | Подрядная организация | Вывоз несанкционированной свалки д.Медниково | акт № 180531-58 от 31.05.2018г. акт № 180731-1 от 31.07.2018г. |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май-июнь 2018 | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Акт приема-передачяи объекта заказчику подрядчиком | акт № 180531-58 от 31.05.2018г. акт № 180731-1 от 31.07.2018г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предус-мотренные контрак-том | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | В срок предусмотрен-ный контрактом | Работы выполнены частично |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа за отчетным | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципальногго района | Наиболее эффектиное использование бюджетных средств | Исполнено. Корректировка не требуется. |

Глава администрации

МО Клопицкое сельское  поселение                                              Т.В.Комарова